# 基础数据与集成中心开发交接文档

AEOS Hub 与 SPC 中控平台 只读接入基线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-09-24 |
| 交接范围 | 基础数据中心、数据供给 API、company-control MCP、AEOS Hub 集成边界 |
| 目标读者 | 中控平台组、主数据 Owner、集成开发、AEOS 开发、测试与运维 |
| 阶段边界 | A1/A2 只读经营分析与协同建议；不含写回、审批执行或生产操作 |
| 中控入口 | https://spc.hengyou-soft.com/dashboard（本次访问重定向至登录页） |

# 交接结论

当前工程已具备以 company-control MCP 读取订单、BOM、物料、供应商、齐套、库存、供给和质量数据的基础链路。全部已登记能力均声明为只读，并通过标准返回信封提供数据时间、置信度与 evidence_refs。后续交接的关键不在于新增第二套连接，而在于由 SPC 确认基础数据中心中的正式 API、endpoint code、授权范围、字段口径和新鲜度规则，再按唯一规范包完成联调。

本次未获得登录后中控菜单、字段或接口响应，也未取得实时 MCP 返回。因此，本文将工程代码和现有注册表作为开发核验依据；涉及 SPC 页面位置、权限配置和线上数据现状的内容均列为待确认项，不能解读为生产事实。

# 1 交接范围与责任边界

| 范围 | 本次已核验 | 不在本次结论内 |
| --- | --- | --- |
| 基础数据 | 物料检索、供应商详情、BOM 多级树已登记到 MCP | 主数据页面实际字段、审批流、维护职责和数据质量现状 |
| 集成中心 | HMAC、Bearer、OAuth2 三种只读认证路径；路径至 endpoint code 映射 | SPC 线上 Key 授权、IP 白名单、接口 SLA 和真实网络连通性 |
| AEOS 接入 | Registry 白名单、MCP Gateway、证据与只读策略已落位 | 实时业务结论、对外承诺、数据写回或自动处置 |
| 中控网址 | 访问 dashboard 后重定向至 /login | 登录后菜单、表单、API 文档或用户权限 |

# 2 目标链路与系统分工

推荐采用“中控为业务事实源，MCP 为只读适配层，Hub 为受治理的消费与分析层”的结构。前端与 Agent 均不得保存中控密钥或绕过 Gateway 直连中控。

| 层级 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| SPC 基础数据中心 | 维护物料、供应商、BOM 及其来源、状态、版本与组织范围 | 主数据主责；确认编码、版本、生效/失效和禁用口径 |
| SPC 数据供给 API | 以已授权 endpoint code 提供只读数据、分页、数据时间和错误信封 | 不向客户端泄露 AppSecret；不将 404/未开放伪装为空数据 |
| company-control MCP | 参数校验、HMAC 调用、脱敏、Evidence、错误映射、只读声明 | 薄适配；不重算中控业务算法、不私存第二份权威主数据 |
| AEOS Hub | Registry 白名单、Gateway、缓存、看板与分析任务编排 | 只提出建议；不修改 SPC 主数据、单据、库存或质量状态 |
| 业务 Owner | 确认口径、异常处理、权限、验收与变更审批 | 对金额、质量、交付承诺承担人工确认责任 |

# 3 已登记能力与接入状态

唯一规范 MCP 目录为 mcp-company-control/，运行配置与只读白名单以 mcp/registry.json 为准。当前 server.json 版本为 1.1.0，已登记 16 个只读 Tool；其中指标目录与指标查询仅保留兼容契约，当前上游未开放。

| 域 | Tool | 上游路径或状态 | 交接用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接 | get_system_health | /common/ping | 连通性检查；不可替代单端点验收 |
| 订单与产品 | orders_list；order_details_list；bom_tree | /external/orders/list；/external/order-details/list；/external/boms/tree | 订单、订单行与 BOM 关系查询 |
| 基础数据 | master_material_search；master_supplier_get | /external/materials/list；/external/suppliers/list | 物料、供应商主数据查询 |
| 物料齐套 | material_kitting_results_list；material_shortages_list；material_kitting_demands_list | /external/material-kitting/* | 齐套结果、缺料与需求对象 |
| 库存与供给 | inventory_availability_list；material_supplies_list | /external/inventory/availability；/external/material-supplies/list | 可用量与未来供给参考 |
| 质量 | quality_issues_list；quality_trace | /external/quality-issues/list；/external/quality-trace/list | 质量异常与订单/产品/批次追溯 |
| 兼容保留 | detail_orders_list；catalog_metrics_list；metric_query | 前者映射订单；后两者返回 UPSTREAM_UNAVAILABLE | 保障旧调用兼容；不得把未开放理解为无指标数据 |

# 4 基础数据交接要求

物料、供应商和 BOM 是当前跨订单、齐套与质量分析的核心关联对象。主数据 Owner 应以稳定编码和版本为第一原则，禁止以物料名称、规格描述或供应商名称作为跨系统唯一键。

| 对象 | 最小可用标识与关键字段 | 主责与校验要求 |
| --- | --- | --- |
| 物料 | material_code、物料名称、规格型号、单位、物料属性、有效状态、来源组织、updated_at | 基础数据中心维护；编码不可复用；单位变更、禁用与替代料必须可追溯 |
| 供应商 | supplier_code、名称、状态、组织范围、updated_at | 供应链/基础数据共同确认；以 supplier_code 精确查询，联系人与成本类字段须脱敏 |
| BOM | bom_id、bom_no、bom_version、根物料、base_qty、状态/有效期 | 工艺/研发主责；同一生产需求须能确定实际版本；失效与作废规则不可省略 |
| BOM 行 | bom_id、line_no、material_id、standard_qty、单位、损耗率、工序、有效期 | 变更须保留版本与时间；多级展开由中控输出，Hub 不另行拼装权威树 |
| 组织与来源 | org_code 或等价组织边界、source_system、源对象 ID | SPC 确认跨账套唯一性；缺失时不得跨组织聚合或去重 |

BOM 查询当前由 bom_tree 提供已组装的多级树，支持按 demand_qty 计算需求量并可选择树形或扁平返回。树展开有防环与深度约束；业务方仍需确认 BOM 审核、启用、版本和有效期字段是否已在对外接口中完整暴露。

# 5 集成契约与安全基线

| 主题 | 已实现基线 | 交接确认项 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | 优先 HMAC API Key，其次静态 Bearer，再次 OAuth2 client_credentials | SPC 确认生产使用方式、Key 所属主体、最小 endpoint 授权、轮换与吊销流程 |
| HMAC | 签名为 timestamp + app_key + endpoint_code + query_string，经 HMAC-SHA256 生成；endpoint code 不等同 URL | 确认每一正式路径的 code；客户端必须复用同一 query 编码与排序逻辑 |
| 凭证 | 从环境变量注入；代码与文档不保存真实密钥 | 确认密钥托管、运行主机 IP 白名单、日志脱敏与应急轮换 Owner |
| 分页 | page/page_size；新版上限 200，部分兼容能力上限 100；返回 total 与 truncated | 确认稳定排序、增量锚点、删除/取消记录与跨页快照一致性 |
| 超时与重试 | 默认总超时 15 秒、连接 5 秒；首次加至多一次有限重试 | 确认 API SLA、429/5xx 策略及熔断后的业务降级展示 |
| 脱敏 | phone、mobile、contact_phone、cost_price、unit_cost、id_card、bank_card 递归脱敏 | 补充人员、财务、客户等字段分级，复核新端点不会绕过脱敏规则 |

# 6 标准返回 Evidence 与数据时效

每次成功调用应返回 source、capability、read_only、generated_at、data_confidence、data_as_of、evidence_refs、data 及分页信息。Evidence URI 采用 control-platform://{entity}/{id}@{data_as_of} 形式；分析结论必须引用本次实际返回的 evidence_refs，不得用本交接文档中的示意或本地文件定位代替。

| 状态 | 系统行为 | 业务解释 |
| --- | --- | --- |
| 成功且新鲜 | 按返回的 data_as_of 与 data_confidence 展示 | 可用于受限范围内的分析；仍需遵守关联完整性 |
| STALE_DATA / stale=true | 标注数据置信度不足；不参与“无风险”判断 | 过期不等于无异常 |
| UPSTREAM_UNAVAILABLE | 明确能力不可用，可保留其他域结果 | 未开放/不可达不等于空数据 |
| 部分覆盖或 truncated=true | 展示查询范围、页数和截断 | 不得输出全域总数或完整性结论 |
| Evidence 超过 50 条 | 现有公共 helper 仅保留前 50 条引用 | 需受限分页或补充逐行取证设计，不能为未覆盖行编造引用 |

# 7 部署 联调与验收流程

| 阶段 | 主责 | 交付物与完成条件 |
| --- | --- | --- |
| D0 口径冻结 | 基础数据 Owner + SPC | 对象编码、组织范围、字段字典、版本/生效规则、数据新鲜度和错误口径签认 |
| D1 数据供给授权 | SPC 平台组 | 正式 path 与 endpoint code、只读 Key、IP 范围、脱敏样例、分页与错误示例 |
| D2 MCP 联调 | MCP 开发 | server.json、registry、路径映射、Tool Schema、Evidence 和回归测试一致 |
| D3 Hub 接入 | AEOS 开发 | Gateway 调用、权限范围、缓存键、数据状态与证据展示完成 |
| D4 业务验收 | 主数据/供应链/计划/质量 Owner | 抽样对象与中控原始记录逐项核对；异常、过期、未授权与分页场景通过 |
| D5 灰度交接 | 运维 + 业务负责人 | 监控、告警、回退演练、运行手册、联系人和批准记录齐备 |

# 8 配置与运行检查清单

确认 CONTROL_PLATFORM_BASE_URL 指向经批准的 API 基址，而非浏览器 dashboard 地址；不得依据前端域名猜测 API 路径。

确认生产凭证仅由部署环境注入；前端、Agent 提示词、日志、文档和 Evidence 中均不得出现 AppSecret 或 Bearer Token。

同步更新 mcp-company-control/server.json、mcp/registry.json、Tool 实现、README、测试与调用方；不创建 mcp-company-control-v* 并行包。

逐项核验 Tool runtime annotations.readOnlyHint、server.json permission_level 与 Registry readOnly 均为只读。

测试 get_system_health 后，再逐端点校验授权与响应；健康检查通过不能证明基础数据接口均可用。

观察成功率、延迟、401/403、429/5xx、分页截断、数据年龄、空主键比例、Evidence 覆盖率与版本不一致；阈值由 SPC 与业务 Owner 定义。

# 9 回退与故障降级

回退顺序建议为：关闭 Hub 中新增的数据消费入口或缓存任务 → 停止对应 Tool 的业务调用 → 同步 Registry、MCP 元数据与运行实现 → 保留订单、齐套、质量等既有能力与历史 Evidence。禁止通过删除 Evidence 或静默改写数据时间来掩盖错误。若需版本回退，必须回退为经验证的成套兼容版本。

# 10 TOP 需人关注事项

| 优先级 | 事项 | 依据 | 风险/缺口 | 建议动作与审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认中控登录后基础数据中心与数据供给菜单及实际字段 | dashboard 本次重定向至 /login；无登录后页面证据 | 页面、权限与配置步骤未核实，无法形成操作级交接 | SPC 管理员提供只读演示或页面截图/API 文档；中控 Owner 确认 |
| 2 | 冻结物料 供应商 BOM 的唯一键与组织范围 | 现有 MCP 以 material_code、supplier_code、bom_id 等对象键取证 | 编码复用或跨组织混用会造成错误关联与重复聚合 | 基础数据 Owner 出具编码、版本、失效和跨账套规则；业务负责人签认 |
| 3 | 落实 endpoint code 与最小授权 | upstream_client.py 按路径映射 code 并进行 HMAC 签名 | code/查询串不一致或权限不足将导致联调失败或越权 | SPC 平台组登记正式 code、Key 权限、IP 白名单与轮换流程；安全负责人复核 |
| 4 | 补齐时效与变更数据契约 | 标准返回依赖 data_as_of/data_confidence；当前 helper 对缺失值有默认行为 | 可能出现虚假新鲜度、分页漏数或过期数据被误判 | SPC 确认刷新 SLA、updated_after、稳定排序、删除墓碑；测试负责人验收 |
| 5 | 明确未开放指标能力的替代计划 | catalog_metrics_list 与 metric_query 返回 UPSTREAM_UNAVAILABLE | 不可将未开放当作“无指标/无异常” | 中控与业务 Owner 决定上线指标端点或在 Hub 明确展示能力缺口；需人工确认 |

# 附录 工程核验来源

以下为本次文档的工程核验来源，不是实时业务 evidence_refs。上线验收时须附脱敏后的真实请求/响应、data_as_of、evidence_refs 和业务 Owner 核对记录。

docs/SPC生产协同中心链路开发交接文档_v1.0.md：已有链路、只读边界和中控入口核验记录。

mcp-company-control/server.json 与 mcp/registry.json：当前 16 个 Tool、版本、启动配置与只读白名单。

mcp-company-control/mcp_server/upstream_client.py：13 条上游路径、endpoint code、HMAC、超时与有限重试。

mcp-company-control/mcp_server/contracts.py 与 tool_helpers.py：标准信封、Evidence、脱敏、分页与时效处理。

mcp-company-control/mcp_server/legacy_compat.py、kitting.py、quality.py：基础数据兼容工具及齐套、质量注册情况。

mcp-company-control/README.md、docs/数据库字段清单.md：数据供给授权说明、字段映射与已暴露/未暴露字段。

AI_HARBOR_ARCHITECTURE.md：AEOS 连接、证据、治理与运行边界。